SMLOUVA O DÍLO

Dodavatel projektové dokumentace

„Zázemí technických služeb Nošovice“ – SP, DUSP a PDPS

uzavřená podle ustanovení §§ 2586–2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. I.

Smluvní strany

O b j e d n a t e l:

Obchodní firma nebo název:                                 Obec Nošovice

Právní forma:                                                         územní samosprávný celek

Sídlo:                                                                     Nošovice 58, 739 51 Dobrá

IČO:                                                                       00577049

DIČ:                                                                       CZ00577049

Zastoupena:                                                            Mgr. Jiří Myšinský, starosta obce

Bankovní spojení:                                                  Komerční banka, a.s., číslo účtu: 28824781/0100

Telefon:                                                                  558 641 332

Email:	                                                                   starosta@nosovice.cz

# na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l:

Obchodní firma nebo název:                                     …………………

Sídlo:                                                                          ………………..

Společnost je zapsána v odd. …, vložka ……….. obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v ……..

Statutární zástupce:				    …………………

Ve věcech technických:      			    …………………

IČO:	                             	   …………………

DIČ:	                                       …………………

Bankovní spojení:	                                       …………………

Telefon:	                                       …………………

Email:	                                       …………………

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“).

Čl. II. 
Předmět plnění

- Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti (SP), zpracování projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (DÚSP) v rozsahu mu níže uvedeném a specifikovaném v příloze č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění dle změny vyhlášky č. 62/2013 Sb. včetně potřebných průzkumů a související inženýrské činnosti a ve zpracování dokumentace pro provedení stavby (PDPS) dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění včetně soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016.

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektové práce novostaveb dvou technických budov na pozemcích parc. č. 282/1, k. ú. Nošovice včetně venkovních úprav, inženýrských sítí, vybudování stání pro vozidla a oplocení celého technického zázemí, včetně stání pro vozidla před oploceným technickým zázemím. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu:

  - Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v souřadnicovém systému JTSK a výškopisném systému BpV včetně průzkumů (geologický, hydrogeologický, radonový, posouzení statiky objektu).

  - Studie proveditelnosti (dále jen SP) architektonického řešení budov a přilehlých prostor, 3D model pro prezentaci záměru vč. vizualizace území. Součástí bude návrh řešení interiéru, řezy, půdorysy a cenová bilance Tato SP bude projednána a odsouhlasena zadavatelem, všemi dotčenými orgány a správci inženýrských sítí včetně zajištění jejich stanovisek či vyjádření. Po písemným odsouhlasení SP zadavatelem, maximálně však do 10 pracovních dnů od předaní SP na adrese zadavatele budou zhotovitelem zahájeny projekční práce na dalších stupních PD.

Rozsah SP bude zohledňovat zadání:

- novostavbu dvou budov, přičemž

- první budova bude obsahovat kancelář, sociální zázemí pracovníků (šatnu, wc, sprchový kout pro ženy i muže), kuchyňku s kuchyňským koutem, bezbariérové wc, místnost skladu materiálu, garáž, dále budova musí splňovat technické parametry bezbariérového užívání stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientaci (šíře stavby ≥5 m ≤ 6m, délka stavby ≥ 12 ≤ 15 m, výška 3,5 m)

- druhá budova tvoří jeden celek do L, přičemž čelní strana k vjezdu (celkově v „L“ ta kratší) bude tvořit trojgaráž (šíře/hloubka ≥5,5 m ≤ 7m, délka ≥ 13m ≤ 15 m, výška 4,5 m) se samostatnými sekvenčními vraty (š x v 3x4 m), boční strana k vjezdu (celkově v „L“ ta delší) bude tvořit garáž (šíře/hloubka ≥5,5 m ≤ 7m, délka ≥ 5m ≤ 5,5 m, výška 4,5 m) se sekvenčními vraty (š x v 3x4 m), uzavřené kryté stání (šíře/hloubka ≥5,5 m ≤ 7m, délka ≥ 5m ≤ 5,5 m, výška 4,5 m) se sekvenční mříži (š x v 3,1 x 4 m – sekvenční mříž nezahrnovat do rozpočtových položek), vícestání pro kontejnery (šíře/hloubka ≥5,5 m ≤ 7m, délka ≥ 8m ≤ 10 m, výška 4,5 m)

- objekt bude oplocen v celé délce a monitorován kamerovým systémem, vjezdová brána bude posuvná š x 4 m

- úpravu přilehlých prostor mimo objekt technického služeb, které bude sloužit jako technické zázemí (areálová komunikace, parkoviště pro cca 8 stání, veřejné osvětlení) a klidová zóna k tomuto objektu-parková úprava.

  - Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DÚSP), Energetický průkaz náročnosti budovy.

  - Inženýrská činnost pro zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně nabytí právní moci společného povolení vydané místně příslušným stavebním úřadem.

  - Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) s rozdělením na SO1-objekt technických služeb, SO2 úprava objektu mimo objekt technických služeb

- Předmět zakázky nezahrnuje:

-	Případné řešení a vypořádání majetkoprávních vztahů souvisejících s předmětem díla.

-	Případné vyjmutí pozemků ze Zemědělského půdního fondu a poplatek za vyjmutí.

-	Správní poplatky související s podáním žádostí k dílu.

- Projektová dokumentace bude předána v počtu vyhotovených paré:

  - SP dle čl. II. bod 2.1. a bod 2.2 ve 4 tištěných vyhotoveních a digitálně na 2xCD, včetně 3D modulu.

  - DÚSP dle čl. II. bod 2.3. ve 4 tištěných vyhotoveních a digitálně na 2xCD.

  - DÚSP dle čl. II. bod 2.4. ve 4 tištěných vyhotoveních a digitálně na 2xCD.

  - PDPS dle čl. II. bod 2.5. ve 4 tištěných vyhotoveních a digitálně na 2xCD (ve formátech TXT, DOC, XLS, PDF, DWG). Případné vícetisky poskytne zhotovitel za úhradu na základě objednávky.

- Technické podmínky budou v souladu s předpisy a normami České republiky a ES v oblasti výstavby a stavebnictví.

- Novostavba parc. č. st.282/1, k. ú. Nošovice bude splňovat technické parametry bezbariérového užívání stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

Čl. III. 
Vlastnictví k dílu

Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem připsání platby za převzaté dílo na účet zhotovitele.

Čl. IV.
Termín a místo plnění

- Dílčí termíny jsou stanoveny následovně:

  - SP dle čl. II. bod 2.1. a bodu 2. 2. do 62 dnů od podpisu smlouvy.

  - DÚSP dle čl. II. bod 2.3. do 110 dnů od odsouhlasení SP dle čl. IV. bod 1.1. zadavatelem.

  - DÚSP dle čl. II. bod 2.4. do 60 dnů inženýrská činnost a podání žádosti o vydání DÚSP dle čl. IV. bod 1.2.

  - PDPS dle čl. II. bod 2.5. do 31.3. 2022.

- Místem pro předání předmětu smlouvy Obecní úřad Nošovice, Nošovice č. 58, 739 51 Dobrá, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá, či nikoli.

- Před předáním díla, resp. jednotlivých dílčích části dle č.IV odst.1, je povinen zhotovitel poslat dílo k odsouhlasení objednateli e-mailem, ten se vyjádří ve lhůtě 5 pracovních dnů.

- Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanoveným termínem provedení a předání díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do pěti pracovních dnů od předložení díla v rámci přejímacího řízení.

- Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

Čl. V.
Provádění díla

Zhotovitel je zejména povinen:

- provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR a              technickým normám,

- zúčastnit se schůzek svolaných objednatelem,

- dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů,

- provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,

- na vyžádání objednatele podávat prokazatelně zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou,

- neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy,

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran, a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu,

- zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Čl. VI.
Cena díla

- Cena za zpracování předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Dílčí část | Cena Kč |
| --- | --- |
| Předprojekční příprava | Doplní uchazeč |
| SP (studie proveditelnosti) | Doplní uchazeč |
| DUSP (dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení) | Doplní uchazeč |
| IČ pro zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení | Doplní uchazeč |
| PDPS (dokumentace pro provedení stavby) | Doplní uchazeč |
| Cena celkem bez DPH | Doplní uchazeč |
| DPH xx % | Doplní uchazeč |
| Cena celkem vč. DPH | Doplní uchazeč |

- Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu sjednanou v této smlouvě.

- Součástí sjednané ceny musí být veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu veřejné zakázky, vyjma správních poplatků (za vydání územního rozhodnutí).

- Cena musí obsahovat i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení plnění předmětu smlouvy.

Čl. VII.
Platební podmínky

- Zálohy nejsou sjednány.

- Cena za dílo bude hrazena na základě předání jednotlivých částí předmětu smlouvy, a to v rozsahu a po částech podle čl. II této smlouvy:

- souhrnně předprojekční příprava a SP po jejím předání,

- souhrnně DÚSP včetně IČ pro zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,

- PDPS.

- Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy.

- Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. IV. této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Lhůta splatnosti faktury činí do 30 dnů ode dne doručení objednateli.

- Faktura musí obsahovat kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad také:

- Číslo a datum vystavení faktury

- Číslo smlouvy a datum jejího uzavření

- Předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření

- Označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno

- Číslo a datum předávacího protokolu

- Lhůtu splatnosti

- Název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele

- Jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.

- Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

- Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Čl. VIII.
Odpovědnost za škodu

- Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.

- Zhotovitel má v době podpisu Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti (tím se myslí za škodu způsobenou objednateli) ve výši 1500000,- Kč.

Čl. IX.
Vady díla

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo stanoviskům dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, vztahující se k provedení díla.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví následně po předání díla.

- Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt a vadu popíše. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak.

- Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho dne ode dne doručení písemného oznámení o vadě a vadu odstraní nejpozději do 10 dnů ode dne započetí odstranění vady, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.

Čl. X.
Smluvní pokuty

- Nepředá-li zhotovitel předmět díla ve lhůtě dle čl. IV. této smlouvy, má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel právo uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX. má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Čl. XI. 
Záruční doba

Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání dokumentace objednateli a stanovuje se na 5 let (60 měsíců), tj. doba se počítá po dni nabytí právní moci společného povolení vydané příslušným stavebním úřadem.

Čl. XII.
Závěrečná ustanovení

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

- Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 10denní výpovědní lhůtou v případě, že dojde ze strany zhotovitele k porušení kteréhokoli ustanovení této smlouvy. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.

- V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- Pro případ, že kterékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.

- Přílohou této smlouvy je Plná moc k zastupování objednatele k jednání se všemi dotčenými orgány a správci inženýrských sítí.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejich podpisem přečetly, a že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Nošovice dne	           				    V			 dne

| ______________________________ | _____________________________ |
| --- | --- |
| Mgr. Jiří Myšinský starosta |  |

# PLNÁ MOC

Obec Nošovice

Nošovice 58

739 51 Dobrá

IČ: 00577049

Zastoupená Mgr. Jiřím Myšinským, starostou obce

(zmocnitel)

dává tímto plnou moc

(zmocněnec)

k zastupování ve všech správních úkonech ve věci vyřízení dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení, tj. vykonávání veškeré inženýrské činnosti, jednání na příslušných orgánech a přijímání doporučené korespondence vč. pošty z datových schránek, stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí pro stavbu „Dodavatel projektové dokumentace Zázemí technických služeb Nošovice – SP, DUSP a PDPS“

Zmocněnec může dále zplnomocnit další osobu.

V Nošovicích dne

Mgr. Jiří Myšinský, starosta

………………………….….………..……..

Zmocnitel

Plnou moc přijímám

…………..…..………………………..

Zmocněnec